АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2023 № 38

с. Октябрьское

О внесении изменений в Постановление Администрации

Октябрьского сельского поселения №44 от 21.09.2021 г

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры на территории  Октябрьского

сельского поселения Поворинского муниципального

района на 2021-2030 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г №1050 « Об утверждении требований к программам комплексного развития  социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,Приказом Минэкономразвития России от 29.03.2016 №181 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### 1. Внести в Постановление Администрации Октябрьского сельского поселения №44 от 21.09.2021 г «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2021-2030 годы» изменения и изложить постановление в новой редакции в соответствии с приложением 1 к данному постановлению.

### 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в сети Интернет.

### 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

сельского поселения                                             В.И. Жидких

Приложение № 1

к постановлению

Октябрьского сельского  поселения

Поворинского муниципального района

Воронежской области

от 14.09.2023г.  № 38

Программа

комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на период  2021 -  2030 г.г.

2021 г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Октябрьского сельского поселения

от 14.09.2023  № 38

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2023-2030 годы»

| Наименование программы | муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2023-2030 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года № 1493-р,», - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Заказчик программы | Администрация Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области Воронежская область,Поворинский район,с.Октябрьское,ул.Ленинская,д100 |
| Разработчик программы | Администрация Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области Воронежская область,Поворинский район,с.Октябрьское,ул.Ленинская,д100 |
| Цель программы | Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского сельского поселения |
| Задачи программы | 1.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 2.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 3.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 4. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки реализации программы | 2021-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование: 2023г-0,9 млн.руб; 2024г-1,0 млн.руб; 2025г-1,1 млн,руб; 2026 г-1,2 млн.руб; 2027 г-1,3 млн.руб; 2028г-1,4 млн.руб; 2029 г-1,5 млн.руб; 2030 г-1,6 млн.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2030 годов, будут уточнены при формировании проекта бюджета поселения с учетом изменения ассигнований бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Демографическая ситуация в поселении остается сложной, под влиянием естественной и миграционной убыли население поселения продолжает сокращаться.

Структура населения поселения

Численность населения поселения - 1170 человек, в т. ч. в возрасте: дети до 6 лет -40 чел., 7-17 лет - 196 чел., 18- 45 лет – 292 чел., 46 – 59 лет – 285 чел., 60 лет и старше – 357 чел. Из общей численности, чел.:  моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) – 174 чел; в трудоспособном возрасте  (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) -  630 чел; старше трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) – 402 человека.

Естественное движение населения  - сельского  поселения

Демографическая ситуация в Октябрьском сельском поселении в последние годы характеризовалась стабильной естественной убылью населения. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 1 - Динамика численности населения поселения за 2017- 2020гг. с указанием естественного и механического движения населения

| Наименование показателя | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 9 | 5 | 10 | 7 |
| Умерло, чел. | 16 | 19 | 22 | 15 |
| Естественный прирост (убыль) | -7 | -14 | -12 | -8 |
| Прибыло, чел | 97 | 25 | 54 | 3 |
| Убыло, чел. | 13 | 70 | 5 | 29 |
| Миграционный прирост (убыль) | +84 | -45 | +49 | -26 |

Высокий уровень смертности объясняется как высокой долей лиц пожилого возраста, так и причинами социально-экономического характера, в том числе: невысокий уровень жизни.

Показатели смертности в сельской местности значительно выше, чем в городской. Это обусловлено  более тяжелыми условиями труда и жизни на селе и трудностями в получении своевременной квалифицированной медицинской помощи, а также значительным постарением сельского населения.

2. Гидрографические данные

1. Линия прохождения границы Октябрьского сельского поселения по смежеству на юге с Волгоградской областью.

2. Линия прохождения границы Октябрьского сельского поселения по смежеству на востоке с Рождественским сельским поселением.

3. Линия прохождения границы Октябрьского  сельского поселения по смежеству  на севере с Борисоглебским городским округом и Грибановским муниципальным районом

4. Линия прохождения границы Октябрьского сельского поселения по смежеству на западе с  Новохоперским муниципальным районом.

2. 1.Характеристика жилищной сферы поселения

Жилищный фонд поселения составляет 780 домовладений, в основном одноэтажные строения,  на начало 2021 года составил 39500 кв.м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 1 жителя составляет 33,76 кв.метров. Этот показатель превышает нормы, регламентируемые СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м.кв.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского  муниципального района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2021-2030 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

3.1. Основные задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

3.2. Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 01.01.2021 года по 31.12.2030 года. Реализация программы будет осуществляться в один этап.

3.3. Характеристика

Октябрьского сельское поселение расположено в западной части Поворинского муниципального района.

В состав поселения входит два населенный пункта – село Октябрьское и село Поляна, расположенное в 25 км от г. Поворино по автомобильной дороге. Численность населения Октябрьского сельского поселения  составляет 1170 человек.

3.3.1.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения.

Система социального обслуживания муниципального образования Октябрьское сельское поселение формируется с учетом следующих факторов: ложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети и представлена следующими объектами:

-Администрация поселения;

- МКОУ «Октябрьская сош»;

- МКУК «ДЦ Октябрьского сельского поселения  Поворинского муниципального района Воронежской области;

- Врачебная амбулатория Октябрьского сельского поселения;

- Отделение почты России;

- филиал Сбербанка России;

-- Храм иконы Казанской Божией Матери;

-магазины,торговые павильоны—4.

## 3.3.2. Анализ существующей системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение в Октябрьского сельском поселении отсутствует.

Теплоснабжение административного здания, жилого фонда осуществляется от автономных источников. Основной вид топлива: газ. Обеспечение населения углем, дровами производится предприятиями и организациями, находящимися на территории Поворинского муниципального района.

.

## 3.3.3. Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от централизованных источников по воздушной линии 0,4 кВ. Источником электроснабжения поселения является электрическая подстанция 110/10 с. Пески. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Октябрьского сельского поселении является АО «Воронежская распределительная сетевая компания».

Система электроснабжения находится в плохом техническом состоянии. Сети изношены до полного амортизационного предела.

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## 3.3.4. Анализ существующей системы водоснабжения

На территории сельского поселения имеется две артезианских скважины, обеспечивающая водой учреждения и организации Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской

области. а также часть населения с. Октябрьское.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение артезианских скважин, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок.

## 3.3.5. Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

## 3.3.6. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

- Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории сельского поселения осуществляет ГУП ВО «Облкоммунсервис» один раз в неделю. Полигон по утилизации твердых бытовых отходов и вторичная переработка мусора отсутствуют. Места для санкционирования сбора твердых бытовых отходов на территории сельского поселения отсутствуют. В результате данной ситуации образуются места несанкционированных свалок бытовых отходов. Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами Октябрьского сельского поселения.

- Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

- Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

## 3.3.7. Анализ существующей системы газоснабжения

Централизованное газоснабжение в поселении осуществляет Газпром межрегионгаз  Воронеж. Часть население снабжается газом в баллонах «Газпром  межрегионгаз Воронеж».

3.3.8.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

Согласно генерального плана МО увеличение численности населения поселения не произойдет, следовательно и увеличения градостроительной деятельности.В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении  2021-2030 годов повышенного спроса на социальные услуги не будет.

3.3.9.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования  и развития социальной инфраструктуры поселения.

Октябрьское сельское поселение Поворинского муниципального района Воронежской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу,для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г№456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г №1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,городских округов»;

Генеральный план Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области;

Правила землепользования Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области( решение №2 от 18.02.2019 г;№11 от 02.03.2020 г).

4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

4.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2021-2030 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения, характеризующиеся значительным снижением численности населения, слабым рынком жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2030 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2020 г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса сельского поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в Поворинском  муниципальном районе, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2020 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Поворинского муниципального района, бюджета Октябрьского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (газоснабжение, водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения  связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей сельского поселения являются:

1. Замена водопроводных сетей на территории Октябрьского сельского поселения;

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование двух площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4.4. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4.5.Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения  потребителей поселения являются:

1. Завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям;

2.  Мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета);

5.Механизм реализации программы и контроль

за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Октябрьского сельского поселения . Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Воронежской областью, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Октябрьского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация сельского поселения и совет депутатов Октябрьского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Октябрьского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение водоснабжения сельского поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

7.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

# Приложение

К муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2021-2030 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения

# Поворинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена водопроводных сетейна территории сельского поселения | Обеспечение граждан сельского поселения водой | местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2. | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв | местный бюджет | 20,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 3. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | Повышение надежности работы системы энергосбережения | Местный бюджет | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - |